## Slide 1
프로젝트 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3월(24일 ~25일) |  | 3월(26일 ~ 27일) | 3월(28일 ~31일) | 4월(1일 ~ 4일) | 4월(5일 ~ 9일) | 4월(10일 ~ 14일) | 4월(15일 ~ 19일) | 4월(20일 ~ 24일)
프로젝트 계획 협의 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
진행 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
회의 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 관리 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
요구사항 도출 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 셀계 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
착수보고
발표
주간 검토 / 중간보고
매주 주간회의 실시 / 이슈발생시 비상회의
요구사항 도출 및 전체적인 기초 계획 설정
3/24~ 3/27
중간보고
체크리스트 테스팅
4/15 ~ 4/19
시스템 구현(웹 개발)
4/5 ~ 4/14
개발관리 8/18~10/16
발표준비 ~4/24
시스템 구현 공부
4/1~4/4
시스템 설계 및 구현
기초 환경 구축
3/28 ~ 3/31
피드백 및 활동정리
4/20 ~ 4/21
요수사항 정의서 작성 및 WBS 계획
Use Case